SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA MOVILIDAD HUMANA (SIAMH)

Secretaría de la Frontera Sur · Subsecretaría de Movilidad Humana

Informe de cambios atendidos y mejoras implementadas

Prototipo de interfaz · Plan de Mejoras y Cambios Pendientes (reunión de septiembre de 2026) e indicaciones posteriores

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de septiembre de 2026 |
| Documento de origen | SIAMH_Plan_de_Mejoras_y_Cambios_Pendientes.docx y ajustes pedidos durante la revisión |
| Alcance | Módulos de Revalidación de Estudios, Capacitación, Empleabilidad, Registro de Persona, Canalizaciones, Salud y Administración |
| Detalle técnico | Prototipo/AVANCES.md, secciones 4.23 a 4.26 y renglones 17 a 23 de la bitácora |
| Estado general | Todos los requerimientos del plan atendidos, salvo la carga de datos reales de producción, que depende de que la Dirección entregue la información |

1. Resumen ejecutivo	3

2. Cambios atendidos del Plan de Mejoras	3

2.1 Atención educativa y revalidación de estudios	3

2.2 Módulo de capacitación	4

2.3 Datos y empleabilidad	4

3. Ajustes adicionales pedidos en la revisión	5

3.1 Revalidación de estudios	5

3.2 Capacitación	5

3.3 Formatos oficiales idénticos a «Recursos y plantillas»	5

3.4 Excel de empleabilidad	5

4. Nuevas funciones	5

4.1 Aviso de privacidad al registrar a una persona	5

4.2 Cuestionario de personas empleadas	5

4.3 Solicitud de Empleo del Servicio Nacional de Empleo	6

4.4 Alta rápida para quien llega solo por empleo	6

4.5 Otras mejoras	6

5. Errores encontrados y corregidos	6

6. Auditoría de la matriz de empleabilidad	6

7. Pendientes y decisiones por confirmar con la Dirección	7

8. Verificación realizada	7

# 1. Resumen ejecutivo

Este informe reúne los cambios aplicados al prototipo del SIAMH a partir del Plan de Mejoras, Adecuaciones y Cambios Pendientes y de las indicaciones que se dieron al revisar cada entrega. Cada cambio se probó en la pantalla real antes de darlo por terminado.

| Bloque | Solicitados | Atendidos |
| --- | --- | --- |
| Atención educativa y revalidación de estudios (plan 2.1 a 2.3) | 3 | 3 |
| Módulo de capacitación (plan 3.1 a 3.3) | 3 | 3 |
| Datos y empleabilidad (plan 4.1 y 4.2) | 2 | 2 · la carga de datos reales queda pendiente |
| Ajustes adicionales pedidos en la revisión | 15 | 15 |

Lo más relevante para la operación:

- Revalidación trabaja con una lista de cotejo sencilla (presenta / no presenta), separada por escuela pública o privada, y solo está disponible para las sedes autorizadas.

- Capacitación abre grupos por temporada, ya no depende de ICATECH, simula el ciclo completo de un oficio y envía la constancia de registro por WhatsApp o correo.

- Los documentos oficiales se ven exactamente como los formatos de «Recursos y plantillas», con el membrete real, y se pueden imprimir o guardar en PDF.

- Empleabilidad exporta el Excel con el formato de la Dirección, genera la Solicitud de Empleo del SNE y aplica el cuestionario de personas empleadas sin volver a preguntar lo que el sistema ya sabe.

- Una persona que llega solo por empleo se registra primero con un alta rápida y regresa a Empleabilidad para continuar su atención.

# 2. Cambios atendidos del Plan de Mejoras

## 2.1 Atención educativa y revalidación de estudios

| Punto | Solicitud | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Renombrar «Negativas de Atención y Barreras en Planteles» | Atendido | La sección se llama «Barreras de atención y en centros educativos». |
| 2.2 | Eliminar el principio de no revalidación básica | Atendido | Se retiró de la pantalla y de la lógica del sistema; los tres niveles se registran igual. |
| 2.2 | Retirar «Quién lo emite» e «Impacto legal» | Atendido | Las dos columnas ya no existen en el formulario. |
| 2.2 | Lista de cotejo presenta / no presenta | Atendido | Cada documento se marca con dos botones: Presenta o No presenta. Un segundo clic desmarca. |
| 2.2 | Dividir por tipo de escuela | Atendido | Se elige escuela pública o privada y el nivel; cambian los documentos (por ejemplo, carta de no adeudo en privadas) y los trámites asociados, que también se marcan como realizado o pendiente. |
| 2.2 | Depurar duplicados y agregar Observaciones | Atendido | Se quitaron dos botones repetidos y se agregó el campo Observaciones al registrar una barrera. |
| 2.2 | Asunto como texto libre | Atendido | El asunto del oficio se escribe libremente; ya no es una lista desplegable. |
| 2.3 | Restringir revalidación por sede | Atendido | Solo la ven y usan la Secretaría de la Frontera Sur (Tapachula), Tuxtla y quien administra. Fuera de esas sedes no aparece en el menú y la matriz de permisos lo indica por cuenta. |

## 2.2 Módulo de capacitación

| Punto | Solicitud | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Aperturas de grupos por temporada | Atendido | Temporadas con periodo de registro, inicio de cursos y límite de atención. Se pueden programar temporadas nuevas y los grupos cuya inscripción aún no abre quedan como «Programado». |
| 3.2 | Simulador de oficios institucionales | Atendido | Cada grupo redacta oficios con vista previa en vivo y recorre borrador, firma, asignación de folio consecutivo y cancelación sin perder el folio. |
| 3.3 | Envío automático de la constancia de registro | Atendido (simulado) | Al inscribir a una persona la constancia se envía a su WhatsApp o correo. El envío real requiere contratar la integración; mientras tanto el sistema abre el mensaje listo para mandarlo. |

## 2.3 Datos y empleabilidad

| Punto | Solicitud | Estado | Qué se hizo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Botón para poblar o limpiar los datos de prueba | Atendido | Administración › Datos de prueba. Solo el Superadmin lo usa. Con los datos limpios cada módulo se ve vacío y se puede probar el flujo desde el primer registro. |
| 4.1 | Carga masiva de datos reales | Pendiente | Depende de que la Dirección entregue la información de producción. |
| 4.2 | Auditoría de la matriz Excel de empleabilidad | Atendido | La plantilla llegó sin registros. Se compararon sus 25 columnas con el sistema y se entregó la lista de columnas a corregir y de datos que le faltan (ver sección 6). |

# 3. Ajustes adicionales pedidos en la revisión

## 3.1 Revalidación de estudios

- Se quitó la advertencia «problemáticas detectadas en el acceso educativo».

- En toda la pantalla la palabra «negativas» se cambió por «barreras».

- El registro de barreras se movió dentro del Diagnóstico de Barreras, debajo de las casillas.

## 3.2 Capacitación

- Se corrigió la posición de los asteriscos de campo obligatorio en el formulario de nuevo grupo.

- El módulo ya no está ligado a ICATECH: habla de «grupo de capacitación» y la acreditación corresponde a la institución que imparte el curso.

- La sede tiene la opción «Otra sede» con campo para escribirla, y el cupo máximo es libre.

## 3.3 Formatos oficiales idénticos a «Recursos y plantillas»

- Todas las vistas previas de oficios usan el membrete oficial, obtenido de la propia plantilla de Word: escudo, lema del año, Subsecretaría, marca de agua y pie con domicilio.

- Los oficios de Centro de Salud, Procuraduría por NNA no acompañado y Procuraduría para atender a familia usan el texto literal del formato; este último se agregó como plantilla nueva en Canalizaciones.

- Las hojas se reparten en páginas como en Word y un clic las muestra a tamaño carta.

## 3.4 Excel de empleabilidad

- «Exportar a Excel» genera el archivo con el formato «BASE_REGISTRO DE SOLICITANTES DE TRABAJO»: mismo título, colores, grupos, anchos y 50 renglones numerados.

- Por omisión exporta las 25 columnas del formato; se pueden agregar 17 campos del sistema (folio, documento de estancia, etapa de la vinculación, verificaciones de 15 y 30 días, entre otros), que salen en un grupo propio al final.

- El archivo se probó abriéndolo en Excel: abre sin reparaciones y conserva formato y datos.

# 4. Nuevas funciones

## 4.1 Aviso de privacidad al registrar a una persona

En el último paso del Registro de Persona, el botón «Ver e imprimir aviso de privacidad» muestra el formato oficial con el nombre capturado y la fecha, listo para imprimir o guardar en PDF y para que la persona lo firme.

## 4.2 Cuestionario de personas empleadas

Se revisó el formato «Cuestionario personas empleadas» contra Empleabilidad. Faltaban once preguntas (sexo, contacto, domicilio, negocio y fecha de ingreso al empleo actual, cómo se enteró del empleo, documentos TRP/TVTF, capacitación recibida, tiempo en el municipio, familia, intención de establecerse, hijos en edad escolar y salud), y se agregaron.

El cuestionario no vuelve a preguntar lo que el sistema ya sabe: toma cada respuesta de su módulo (Registro de Persona, Expediente Familiar, Capacitación, la vinculación laboral y los documentos) y la muestra con su fuente. Solo se capturan las que faltan. Cualquier respuesta se puede corregir en ventanilla.

De Salud solo se comparte sí o no (si hay una condición registrada y si lleva control médico), nunca el diagnóstico.

## 4.3 Solicitud de Empleo del Servicio Nacional de Empleo

En la cabecera de cada persona de Empleabilidad, el botón «Generar solicitud de empleo» abre el formulario del SNE junto a su vista previa en vivo (dos hojas carta, con el diseño del formato). Lo que el sistema ya tiene se llena solo y se marca «del expediente»; lo demás se pregunta. La solicitud se guarda en el expediente y se imprime o guarda en PDF.

## 4.4 Alta rápida para quien llega solo por empleo

Toda persona debe tener un expediente único; por eso quien llega solo por empleo se registra primero, sin salir del flujo de empleo:

- En Empleabilidad se da clic en «Registrar y atender», o se busca a la persona y, si no aparece, se ofrece registrarla.

- El Registro abre en modo rápido: sin el paso de fotografía y con el nombre buscado ya capturado.

- Al guardar, «Continuar en Empleabilidad» regresa con la persona seleccionada.

- El cuestionario toma lo que se capturó en el registro y solo pregunta lo que falta.

## 4.5 Otras mejoras

- Cuentas de demostración para revisar la restricción por sede desde distintas sedes y roles.

- Serie de folios única para todos los oficios, que evita folios repetidos entre módulos.

# 5. Errores encontrados y corregidos

| Pantalla | Error y corrección |
| --- | --- |
| Revalidación | El botón «Descartar» no deshacía los cambios; ahora regresa a lo último guardado. |
| Revalidación | Toda persona nueva quedaba clasificada en nivel superior sin importar su edad; ahora se calcula con su fecha de nacimiento. |
| Capacitación | «Abrir nuevo grupo» no mostraba el formulario por una función inexistente. |
| Capacitación | Los asteriscos de obligatorio aparecían fuera de lugar por un estilo que los pisaba. |
| Canalizaciones y Constancias | Un botón sin estilo mostraba una flecha gigante. |
| Empleabilidad | La pantalla fallaba al abrir a una persona sin vinculaciones laborales. |
| Todo el sistema | Los avisos de error ocultos se dibujaban como una franja vacía. |

# 6. Auditoría de la matriz de empleabilidad

La plantilla «BASE_REGISTRO DE SOLICITANTES DE TRABAJO.xlsx» llegó sin registros. Antes de llenarla con datos reales se recomienda:

| Columna | Recomendación |
| --- | --- |
| Nombre | Separar en nombre(s), primer y segundo apellido. |
| Nacionalidad y último grado de estudios | Usar listas con los catálogos del sistema para que se puedan importar. |
| Edad | Quitarla: se calcula con la fecha de nacimiento. |
| Domicilio actual | Separar al menos el municipio, que es el filtro de todas las carteras. |
| Teléfono | Agregar la clave de país y el medio de contacto preferido. |
| RFC e IMSS | Renombrar IMSS a NSS y agregar su estado (tiene, en trámite, no aplica). |
| Documentos con los que cuenta / que le faltan | Sustituir por una lista de cotejo; la segunda columna se deduce de la primera. |
| Empresa a la que se vinculará | El sistema registra varias vinculaciones por persona con su etapa; una sola columna pierde el historial. |

Al formato también le faltan datos que el sistema ya usa: sexo, estatus migratorio y vigencia del documento, aviso de privacidad aceptado y el seguimiento a 15 y 30 días.

# 7. Pendientes y decisiones por confirmar con la Dirección

- Datos reales de producción: entregar la información para cargarla.

- Sedes de Revalidación: se interpretó que las ventanillas municipales, incluida la de Tapachula, quedan fuera. Confirmar.

- Firma de los oficios: las hojas muestran al firmante de la plantilla (Subsecretario de Movilidad Humana); el sistema asumía al Director de Área. Confirmar quién firma.

- Texto del aviso de privacidad del registro: el formato entregado es el del Censo a Negocios; se adaptó para personas. Confirmar el texto.

- Dato mínimo de Salud hacia Empleo: Salud comparte solo sí/no para el cuestionario. Confirmar que la excepción es aceptable.

- Documentos «en trámite» en la lista de cotejo cuentan como «no presenta». Confirmar.

- Envío real de constancias por WhatsApp o correo: elegir proveedor y aprobar el texto del mensaje.

- Numeración de expedientes: Capacitación y Empleabilidad usan números que coinciden con los de otra población; unificar antes de conectar los módulos con datos reales.

# 8. Verificación realizada

- Revisión de sintaxis de las quince pantallas y de los archivos compartidos.

- Capturas de pantalla de cada vista modificada.

- Pruebas automáticas sobre la pantalla real: 31 en Capacitación, 14 en Revalidación, carga de los 12 módulos sin datos de prueba, cuestionario, solicitud de empleo y el flujo completo de alta rápida entre Registro y Empleabilidad.

- Apertura del Excel generado en Microsoft Excel y generación de los PDF de la solicitud de empleo y del aviso de privacidad con el motor de impresión.